基于 K3s 的分布式交通调度系统计划书

目录

第一部分：

项目目标与架构设计...............................................................................................................2

第二部分：

第一阶段：环境准备与系统优化.............................................................................................4

第二阶段：K3s 集群搭建.........................................................................................................5

第三阶段：数据层部署............................................................................................................6

第四阶段：业务层部署...........................................................................................................8

第五阶段：离线计算部署.......................................................................................................10

第六阶段：监控与告警部署.................................................................................................11

第七阶段：备份与运维自动化..............................................................................................12

第八阶段：压测与故障验证..................................................................................................13

第三部分：

核心代码与脚本清单.............................................................................................................14

第四部分：

目录树....................................................................................................................................15

第一部分

项目目标与架构设计

一、项目目标

本项目旨在构建一个高并发、高可用的全国交通班次查询系统。核心目标是让用户能够根据“最快、最省钱、最少中转”三种策略，查询任意两个城市间的最优出行路线。系统需支撑千级并发查询，具备自动故障恢复与全链路监控能力，并实现从开发到运维的端到端容器化交付。

（1）支撑1000+ QPS并发查询

（2）单条查询响应时间 < 100ms

（3）数据层可用性 99.99%

（4）服务扩容耗时 < 10秒

- 使用技术栈

- VMware / CentOS / K3s / Docker / MySQL / Redis / Kafka / Spark / HDFS / Go / Nginx / Prometheus / Grafana / JMeter / Shell

- 架构设计

- 接入层

- （1）用户/管理员：通过浏览器或API客户端访问系统，发起班次查询、调度配	 置等请求。

- （2）JMeter压测工具：用于模拟高并发流量，验证系统性能瓶颈。

- 2. 网关层

- Nginx：作为反向代理和负载均衡器，承接所有外部流量。配置了IP限流、连接池管理，并将请求转发至Go业务服务。

- 3. K3s集群微服务层

- （1）K3s 3节点高可用集群：1主2从架构，提供容器编排、服务发现、自动扩	 缩容能力，保证服务弹性。

- （2）Go业务服务：核心服务（schedule-service），处理班次查询请求，包含A*	 路径算法、  熔断降级（Hystrix）、MySQL连接池管理、Redis缓存读写。多      	 副本部署，支持水平扩展。

- （3）AI运维助手（开发中）：未来将提供智能告警分析、日志摘要、自动修复建议等功能。

- （4）Kafka消息队列：解耦业务服务与计算层。班次变动消息由Go服务生产，Spark Streaming  消费后更新Redis缓存，保证缓存与数据库的最终一致性。

- 4. 数据层

- （1）MySQL主从集群：一主两从架构，主库负责写入，从库分担查询压力。通过Binlog实现主从复制，  主库故障时可手动将从库提升为主库。

- （2）Redis哨兵集群：主从架构，缓存班次热点数据。通过缓存预热和合理过期策略，可有效  降低数据库查询压力，支持毫秒级查询响应。

- （3）- Hadoop HDFS：冷备份存储，用于MySQL全量备份和Redis快照的离线归档。

- 5. 监控与可观测性层

- （1）Prometheus：采集各服务、中间件、节点的监控指标。

- （2）Grafana：可视化展示全链路监控面板，Alertmanager配置告警规则，通过钉钉实现故障通知。

- 第二部分

- 第一阶段：环境准备与系统优化

- 一、目标：让三台 CentOS 7 虚拟机满足 K3s 的运行条件。

- 二、操作步骤：

- 创建三台虚拟机

- （1）使用 VMware 创建三台 CentOS 7 虚拟机

- （2）配置网络为桥接模式或 NAT 模式，确保三台机器能互相 ping 通

- （3）分别命名为 k3s-node1（Master）、k3s-node2（Worker）、k3s-node3（Worker）

- （4）分配资源：Master 8G内存/4核，Worker 各 6G内存/2核

- 2、配置主机名和 hosts 文件

- （1）在每台机器上设置主机名：`hostnamectl set-hostname k3s-node1`（同理 		node2、node3）

- （2）在每台机器的 `/etc/hosts` 文件中添加三台机器的 IP 和主机名映射

- （3）验证：`ping k3s-node2` 能通

- 3、执行系统优化脚本

- （1）在每台机器上执行 `optimize.sh` 脚本

- （2）脚本做了什么：

- - 关闭 SELinux（安全策略会拦截容器操作）

- - 关闭 Swap（K3s 强制要求，否则 Pod 会被驱逐）

- - 关闭防火墙（防止网络策略拦截容器通信）

- - 加载内核模块（overlay、br_netfilter，容器网络必需）

- - 配置内核参数（开启 IP 转发、关闭 Swap 倾向等）

- （3）验证：执行 `getenforce` 返回 `Disabled`，`free -m` 显示 Swap 为 0

- 4、重启三台机器

- - 执行 `reboot`，让所有配置生效

- 第二阶段：K3s 集群搭建

- 一、目标：搭建 1 主 2 从的 K3s 容器编排集群。

- 操作步骤

- 1、安装 Master 节点

- - 在 k3s-node1 上执行 K3s 安装命令

- - 指定版本号（v1.27.16+k3s1，兼容 CentOS 7 的版本）

- - 禁用内置 Traefik（用 Nginx）和 Metrics Server（用Prometheus）

- - 验证：`kubectl get nodes` 看到 `k3s-node1 Ready`

- 2、获取加入 Token

- - 在 Master 上查看 `/var/lib/rancher/k3s/server/node-token` 文件

- - 复制Token，Worker 节点加入时需要

- 3、加入 Worker 节点

- - 在 k3s-node2 和 k3s-node3 上执行加入命令

- - 指定 Master 的 IP 地址（`https://192.168.64.141:6443`）

- - 指定 Token

- - 验证：`kubectl get nodes` 看到三台机器都是 Ready

- 第三阶段：数据层部署

- 目标：部署 MySQL 一主两从、Redis 主从+哨兵、Kafka 消息队列。

- 二、 MySQL 一主两从

- 1、创建配置文件

- （1）编写 `mysql-deploy.yaml`，包含：

- - ConfigMap：存放 `master.cnf` 和 `slave.cnf`

- - 无头 Service（`mysql-headless`）：让从库能通过固定 DNS 找到主库

- - 主库 Service（`mysql-master`）：对外暴露 NodePort 30306

- - StatefulSet：定义 3 个副本，挂载配置和数据卷

- （2）执行：`kubectl apply -f mysql-deploy.yaml`

- 2、手动配置主从复制

- - 进入 mysql-0：`kubectl exec -it mysql-0 -n schedule-system -- mysql -uroot -p'Schedule@123456'`

- - 创建复制用户：`CREATE USER 'repl'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'Repl@123456'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'%';`

- - 查看主库状态：`SHOW MASTER STATUS;` 记下 File 和 Position

- - 进入 mysql-1、mysql-2，执行：`CHANGE MASTER TO ...; START SLAVE;`

- - 验证：`SHOW SLAVE STATUS\G` 看到 `Slave_IO_Running: Yes` 和 `Slave_SQL_Running: Yes`

- 3、创建业务数据库

- - 进入 mysql-0，执行 `CREATE DATABASE schedule_db;`

- - 创建 `cities` 表和 `routes` 表

- - 插入测试数据（北京、上海等城市，几条班次路线）

- 三、Redis 主从+哨兵

- 1、创建配置文件

- （1）编写 `redis-deploy.yaml`，包含：

- - ConfigMap：存放 `redis.conf` 和 `sentinel.conf`

- - 无头 Service（`redis-headless`）

- - StatefulSet：3 个副本，每个 Pod 里有两个容器（redis + sentinel）

- （2）执行：`kubectl apply -f redis-deploy.yaml`

- 2、解决配置写入问题

- - 问题：Sentinel 启动后会尝试写配置文件，但 ConfigMap 挂载的是只读的

- - 解决：修改启动命令，先把配置文件复制到可写的 `/data` 目录，再从那里启动

- - 更新 `redis-deploy.yaml`，修改 `command` 为：`cp /etc/redis/redis.conf /data/redis.conf && redis-server /data/redis.conf`

- 3、Go 服务直连主库

- - 问题：代码中用 `redis.NewFailoverClient` 通过哨兵发现主库，但哨兵返回的主库地址是 `127.0.0.1`，容器内无法连通

- - 解决：改为直连 `redis-0.redis-headless:6379`，密码 `Redis@123456`

- 四、Kafka + Zookeeper

- 1、创建配置文件

- （1）编写 `kafka-deploy.yaml`，包含：

- - ConfigMap：存放 Kafka 环境变量（Broker ID、ZK 地址、监听端口等）

- - Service：ZK 服务（端口 2181）和 Kafka 服务（端口 9092，NodePort 30092）

- - Deployment：ZK 单副本、Kafka 单副本

- （2）执行：`kubectl apply -f kafka-deploy.yaml`

- 2、创建业务 Topic

- - 进入 Kafka 容器，执行：`kafka-topics.sh --create --topic schedule-change --bootstrap-server localhost:9092`

- - 验证：`kafka-topics.sh --list --bootstrap-server localhost:9092` 能看到 `schedule-change`

- 第四阶段：业务层部署

- 一、目标：部署 Go 业务服务和 Nginx 接入层。

- 二、Go 业务服务

- 1、编写代码

- - 编写 `main.go`：包含 A* 算法、MySQL 连接池、Redis 缓存读写、熔断器（Hystrix）

- - 编写 `go.mod`：定义依赖包和 Go 版本

- - 注意：暂时注释掉 Kafka 初始化（因为 Kafka 连接偶尔不稳定，先让服务最小化跑通）

- 2、构建 Docker 镜像

- - 编写 `Dockerfile`：使用多阶段构建，第一阶段用 Go 1.24 编译，第二阶段用 Alpine 3.18 只复制二进制文件

- - 由于服务器无法下载依赖，先在笔记本上执行 `go mod vendor` 生成 vendor 目录，再打包上传

- - 在服务器上执行：`docker build -t schedule-service:v4.0 .`

- 3、导入镜像

- - 执行：`docker save schedule-service:v4.0 -o /tmp/schedule.tar`

- - 执行：`ctr -n k8s.io images import /tmp/schedule.tar`

- 4、部署到 K3s

- - 编写 `go-service-deploy.yaml`

- - 执行：`kubectl apply -f go-service-deploy.yaml`

- - 验证：`kubectl get pods -n schedule-system | grep schedule-service` 看到 2 个 Running

- - 验证：`curl http://192.168.64.141:30080/health` 返回 `ok`

- - 验证：`curl POST 查询接口` 返回 `code:200` 和路线数据

- 三、Nginx 接入层

- 1、创建配置文件

- （1）编写 `nginx-deploy.yaml`，包含：

- - ConfigMap：存放 `nginx.conf`，配置反向代理到 Go 服务、IP 限流（10r/s）、健康检查、自定义 503 错误页

- - Service：NodePort 30080

- - Deployment：2 个副本

- （2）执行：`kubectl apply -f nginx-deploy.yaml`

- 2、验证

- - 访问 `http://192.168.64.141:30080/health` 返回 `ok`

- - 执行 curl 查询命令，返回 `code:200` 和路线数据

- 第五阶段：离线计算部署（Spark）

- 一、目标：部署 Spark Streaming 预计算任务，消费 Kafka 消息，更新 Redis 缓存。

- 二、操作步骤：

- 1、编写 Spark 代码

- - 编写 `RoutePreCompute.scala`：定义 Kafka 消费者、Redis 连接、缓存更新逻辑

- - 编写 `KafkaReceiver.scala`：自定义 Spark Receiver，用原生 Kafka Consumer API 拉取消息

- - 编写 `pom.xml`：定义依赖（Spark 2.4.5、Kafka 2.4.1、Jedis、FastJSON）

- 2、解决 Scala 版本冲突

- - 问题：Spark 2.4.5 自带 Scala 2.11.12，但代码用 Scala 2.12.10 编译，运行时类找不到

- - 尝试过：把 2.12 库打包进 jar → 无效（spark-submit 优先加载自带库）

- - 尝试过：`--conf spark.driver.userClassPathFirst=true` → 无效

- - 最终方案：不用 `spark-submit`，改用 `java -cp` 手动指定 classpath，排除旧版 Scala 库

- 3、编译和部署

- - 用 Maven 容器编译：`docker run ... maven:3.8.6-openjdk-8 mvn clean package`

- - 编写 `spark-job.yaml`（K3s Job），挂载 jar 包和 Maven 本地仓库

- - 执行：`kubectl apply -f spark-job.yaml`

- 4、验证

- - 发送一条测试消息到 Kafka：`kafka-console-producer.sh --topic schedule-change`

- - 查看 Spark 日志：`kubectl logs job/spark-precompute-job`，看到 `[预计算] 收到班次变动`

- - 检查 Redis：`redis-cli KEYS "route:*"`，看到 `route:BJ:SH:1`、`route:BJ:SH:2`、`route:BJ:SH:3`

- 第六阶段：监控与告警部署

- 一、目标：搭建 Prometheus + Grafana + Alertmanager 全链路监控。

- 二、操作步骤：

- 1、部署监控组件

- - 编写 `monitor-deploy.yaml`，包含：Prometheus、Grafana、Alertmanager 的 Deployment 和 Service

- - 执行：`kubectl apply -f monitor-deploy.yaml`

- 2、配置 Grafana 数据源

- - 访问 `http://192.168.64.141:30300`，账号 `admin`，密码 `Grafana@123456`

- - 添加 Prometheus 数据源，URL：`http://prometheus-service:9090`

- 3、配置告警规则

- （1）在 Prometheus ConfigMap 中定义告警规则：

- - 节点宕机（`up == 0`）

- - MySQL 主从中断（`mysql_slave_status_slave_io_running == 0`）

- - Redis 主从切换（`redis_master_link_status == 0`）

- （2）Alertmanager 配置钉钉机器人 Webhook 地址（目前使用占位地址 `http://localhost:8080`）

- 第七阶段：备份与运维自动化

- 一、目标：实现数据定时备份和冷归档。

- 二、操作步骤：

- 1、编写备份脚本

- - 编写 `mysql_backup.sh`：每天凌晨 2 点和下午 2 点执行全量备份

- - 编写 `redis_backup.sh`：每 30 分钟执行 RDB 快照备份

- - 编写 `hdfs_cold_backup.sh`：每天凌晨将本地备份同步到 HDFS 冷归档

- 2、配置 Cron 定时任务

- - 用 `crontab -e` 添加三条定时任务

- - 验证：手动执行备份脚本，检查 `/data/backup/mysql/` 和 `/data/backup/redis/` 是否有文件生成

- - 验证：HDFS 上 `/backup/cold/` 目录是否有当天日期的子目录

- 第八阶段：压测与故障验证

- 一、目标：验证系统性能、限流机制和应急响应能力。

- 二、操作步骤：

- 1、JMeter 压测

- - 在 Windows 宿主机安装 JMeter 5.6.3

- - 创建压测脚本 `ScheduleTestPlan.jmx`，包含：

- - 健康检查压测（100 并发，验证 Nginx 基础性能）

- - 业务查询压测（100/500/1000 并发，验证全链路性能）

- - 执行压测，记录吞吐量、响应时间、错误率

- 2、验证限流机制

- - 用 JMeter 发起超过 10r/s 的并发请求

- - 观察返回结果：超额请求返回 `503` 和自定义 JSON 错误信息

- - 结论：Nginx IP 限流生效，系统过载保护正常

- 3、故障注入验证

- - 手动删除 `mysql-1` Pod，观察 K3s 自动重建，主从同步不中断

- - 手动删除 `schedule-service` Pod，观察 K3s 自动重建，服务恢复

- - 扩容 Go 服务副本到 4 个，观察 CPU 资源耗尽（OutOfcpu），验证应急回滚流程

- 第三部分：

- 核心代码与脚本清单

- 部署文件：

- mysql-deploy.yaml

- redis-deploy.yaml

- kafka-deploy.yaml

- nginx-deploy.yaml

- go-service-deploy.yaml

- spark-job.yaml

- 源码文件：

- RoutePreCompute.scala

- KafkaReceiver.scala

- pom.xml

- 应用代码：

- main.go

- Dockerfile

- 运维脚本：

- optimize.sh

- mysql_backup.sh

- redis_backup.sh

- hdfs_cold_backup.sh

- 配置文档：

- prometheus.yml

- alertmanager.yml

- 测试脚本：

- （1）ScheduleTestPlan.jmx

- 7、架构：README.md

- 第四部分

- 目录树

- schedule-system/

- ├── deploy/                    # K8s 部署 YAML 文件

- │   ├── namespace.yaml

- │   ├── mysql-deploy.yaml

- │   ├── redis-deploy.yaml

- │   ├── nginx-deploy.yaml

- │   ├── kafka-deploy.yaml

- │   ├── monitor-deploy.yaml

- │   └── go-service-deploy.yaml

- ├── go-service/                # Go 业务服务

- │   ├── main.go

- │   ├── go.mod

- │   ├── go.sum

- │   ├── Dockerfile

- │   └── vendor/                # 离线依赖

- ├── spark-precompute/          # Spark 预计算任务

- │   ├── src/main/scala/

- │   │   ├── RoutePreCompute.scala

- │   │   └── KafkaReceiver.scala

- │   ├── pom.xml

- │   └── spark-job.yaml         # K3s Job 部署文件

- ├── scripts/                   # 运维脚本

- │   ├── optimize.sh            # 系统优化脚本

- │   ├── mysql_backup.sh

- │   ├── redis_backup.sh

- │   └── hdfs_cold_backup.sh

- └── README.md